**ПРОЕКТ**

Приложение 1

Утверждена

постановлением администрации

«МР Магарамкентский район»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 \_\_\_\_\_№

**Муниципальная программа**

**администрации «МР Магарамкентский район »**

**«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы администрации муниципального района «МР Магарамкентский район»**

**«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Ответственный исполнитель программы Администрация муниципального района «МР Магарамкентский район» |
| Соисполнители программы | Соисполнители программы Администрация муниципального района «МР Магарамкентский район» |
| Участники программы | Администрация муниципального района «МР Магарамкентский район» Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, Министерство строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального района «МР Магарамкентский район».Формирование и реализация региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования муниципального района «МР Магарамкентский район».  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального района «МР Магарамкентский район».  3.Развития основных направлений социально-экономического, ипланировочного,инфраструктурного и пространственного развития района. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования муниципального района «МР Магарамкентский район» |
| Срок реализации программы | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования 11.3млн.руб., в том числе объём софинансирования из федерального бюджета – 11.3млн.руб; Объём софинансирования из републиканского бюджета- \_\_\_\_тыс.руб.; Дополнительный объём софинансирования из муниципального бюджета – \_\_\_\_\_\_тыс.руб |
| Целевые показатели программы | Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении 5 к муниципальной программе 3 «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Результатом реализации Программы является достижение цели по комплексному благоустройству территорий общего пользования муниципального района «МР Магарамкентский район».  Результатом улучшения качества благоустройства станет:  -обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;  -сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;  -активное участие населения поселений в реализации мероприятий Программы. |
| Система организации контроля за реализацией программы | - Глава муниципального района «МР Магарамкентский район» |

1. **Обоснование разработки программы.**

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды на территории Республики Дагестан.

При разработке учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и приказа Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта в «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

В соответствии с указанными стратегическими документами и нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации государственной программы являются:

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований Республики Дагестан;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Республики Дагестан;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципальных образований Республики Дагестан, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

**II.Основные характеристики текущего состояния дворовых территорий и мест массового отдыха населения, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.**

Благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований Республики Дагестан, в том числе, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) – одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципальных хозяйств. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

В настоящее время на территории муниципального района «Магарамкентский район» насчитывается 33 населенных пункта, в том числе с численностью населения свыше 1000 человек 12 населенных пунктов, включающиеся, в том числе, общее количество дворовых и общественных территорий составляет 53 единицы, из них нуждающихся в благоустройстве - 47 единиц, или 88 % от общего количества дворовых и общественных территорий. На указанных территориях проживают 31200 человек.

Состояние общественных территорий является еще одной важной проблемой, требующей незамедлительного решения. Так, на сегодняшний день на территории муниципального района «Магарамкентский район» насчитывается 43общественных территорий с площадью 38,74га. Для реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий необходимо порядка 4млн. рублей.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство общественных территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, обустройство контейнерных площадок, обеспечение освещения общественных территорий.

Благоустройство мест массового отдыха населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, парки, дворовые территории и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов, общественных территорий в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления МР «Магарамкентский район» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских (сельских) территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Проведение работ по благоустройству должно соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Включение дворовой территории в Программу не допускается без решения заинтересованных лиц. Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принимается решение (в виде протокола общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме), содержащее следующую информацию:

- о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы;

- об утверждении дизайн-проекта и видов работ по благоустройству придомовой территории; - о трудовом участии жителей дома в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2022 годах;

- о принятии в безвозмездное пользование с содержанием объектов, установленных в соответствие с дизайн-проектом по программе «Формирование комфортной городской среды».

В целях повышения уровня доступности информации и информирования граждан, организаций о задачах Программы, реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, информация размещается на официальном сайте администрации муниципального образования.

Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и мест массового отдыха населения необходимо использовать программно-целевой метод. Выполнение мероприятий по благоустройству Программы по формированию современной городской среды позволит значительно улучшить внешний облик села, его экологическое состояние, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на территориях общего пользования, дворовых территориях многоквартирных домов.

Еще одной важной задачей муниципальной программы является обеспечение населенных пунктов централизованным (нецентрализованным) холодным водоснабжением.

Удельный вес населения муниципального района «МР Магарамкентский район» обеспеченного условно доброкачественной водой – 60 процентов.

Основной причиной неудовлетворительного качества питьевой воды в «МР Магарамкентский район», как и в России в целом, является высокий процент изношенности объектов водопроводно-канализационного хозяйства. В последние годы из- за недофинансирования в сфере водоснабжения происходит опережающий износ существующих сооружений водоподготовки, подачи и распределения воды: объем восстановления и обновления трубопроводов не превышает 10 процентов от реальных потребностей, что ведет к нарастанию протяженности полностью изношенных труб, росту аварийности и ухудшению качества питьевой воды.

Из-за отсутствия средств в бюджетах муниципальных образований сельских поселений, отмечается значительное сокращение объема проектных работ, необходимых для восстановления и обновления сооружений и трубопроводов, а также привлечения инвестиций. В целях обеспечения формирования муниципальной политики, направленной на решение проблемы снабжения жителей МР «Магарамкентский район» водой для коммунально- бытовых нужд, обеспечения динамичного развития систем водоснабжения, повышения уровня благоустройства и качества жизни населения муниципальной программой запланированы мероприятия по созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов.

Так, на сегодняшний день на территории МР «Магарамкентский район» насчитывается 4 объекта централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения. Предусмотрена реализация мероприятий по созданию (восстановлению, реконструкции, ремонту) 4 объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения. Для реализации указанных мероприятий необходимо порядка 3,25 млн. рублей. Выполнение данных мероприятий невозможно без применения современных и эффективных технологических решений по реконструкции, модернизации и строительству объектов водоснабжения и требует значительных финансовых вложений. Поэтому обновление объектов и сетей водоснабжения невозможно без привлечения в данную сферу частных инвестиций, которое в том числе осуществляется путем заключения концессионных соглашений.

**III. Цели, задачи муниципальной Программы**

2.1 Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территории МР «Магарамкентский район»

2.2 Основными задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории МР «Магарамкентский район» с учетом приоритетов территориального развития;

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающим к ним территорий, в соответствие с едиными требованиями;

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МР«Магарамкентский район»;

-обеспечение населенных пунктов централизованным (нецентрализованным) холодным водоснабжением.

**IV. Этапы и сроки реализации Программы**

Программа рассчитана на 2018-2022 годы и осуществляется в один этап.

**V. Перечень программных мероприятий**

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные мероприятия:

5.1. Благоустройство дворовых территорий муниципального района «Магарамкентский район».

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидий из федерального и республиканского бюджета бюджету муниципального района «Магарамкентский район» на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды и включает в себя:

1.1.Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

1.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

-ремонт и (или) устройство тротуаров;

-ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

-ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

-ремонт и устройство водоотводных сооружений;

-устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок;

-организация площадок для установки мусоросборников;

-озеленение.

5.2. Благоустройство общественных территорий муниципального района «Магарамкентский район»(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов;

- устройство освещения улицы/парка/сквера;

При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер;

- благоустройство набережной. При этом необходимо учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи благоустройство набережной рекомендуется предлагать в тех случаях, когда она достаточно локальна;

- благоустройство мест массового пребывания людей;

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство площадей;

- иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района «Магарамкентский район», а также территорий общего пользования муниципального района «Магарамкентский район» осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дополнительный перечень мероприятий муниципальной программы указан в приложении 4 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы указан в приложении 5 к муниципальной программе.

Перечень целевых показателей программы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями программы указан в приложении 6 к муниципальной программе.

Мероприятия программы могут корректироваться с учётом предложений, поступивших на конкурсный отбор и прошедших его для реализации.

**VI. Ресурсное обеспечение реализации Программы.**

Объемы и источники финансирования: федеральный бюджет, республиканский бюджет и бюджет муниципального образования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | |
| Всего | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Федеральный бюджет |  | 11,6 млн.р. |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках Муниципальной программы, приведены в приложении 5 к данной программе.

**VII. Система управления реализацией Программы**

Текущее управление реализацией настоящей Программы осуществляет администрация муниципального района «Магарамкентский район»

Администрация муниципального района «Магарамкентский район» с учетом выделяемых на реализацию Программы бюджетных ассигнований, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав Исполнителей.

Реализацию мероприятий Программы осуществляют администрация муниципального района «Магарамкентский район», юридические, физические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

**VIII. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизацииихвлияния на достижение целей муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы. К таким рискам можно отнести:  
− влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых мероприятий на комплексные результаты муниципальной программы;  
−недостаточное финансирование программных мероприятий;  
− макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных материалов, техники, рабочей силы;  
− законодательные риски.

Соисполнители муниципальной программы осуществляют систематический контроль за ее исполнением и при необходимости готовят предложения по корректировке муниципальной программы и действиям, которые необходимо совершить в целях эффективной реализации муниципальной программы, а также составляют сводный отчет о ходе ее исполнения.

Эффективность реализации мероприятий программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативно-правовой базы в сфере градостроительного законодательства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

Принятие мер регулирования по управлению рисками муниципальной программы в процессе ее реализации осуществляется соисполнителями муниципальной программы.

На минимизацию рисков на достижение конечных результатов муниципальной программы направлены меры по разработке планов по мероприятиям, отраслевых проектов и мониторинга реализации программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также информирование населения, и публикация данных о ходе реализации программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной корректировки финансовых показателей муниципальной программы.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет.

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает следующиемеры, направленные на управление рисками:

-использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планированиимероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее эффективногоиспользования выделенных ресурсов;

-периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей сучетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальнойпрограммы.

**IX. Ожидаемые результаты реализации Программы**

9.1. По результатам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Результат реализации муниципальной программы | Всего за  2018-2022гг. | Сроки | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных территорий общего пользования МР «Магарамкентский район» | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество созданных (восстановленных, реконструируемых) объектов (нелинейных) централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения в населенных пунктах МР «Магарамкентский район» | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

9.2. В части обеспечения реализации муниципальной программы предусматривается осуществление наиболее полной, своевременной и эффективной реализации мероприятий муниципальной программы.

9.3. В результате реализации мероприятий Муниципальной программы ожидается:

а) снижение доли неблагоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

б) создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения – асфальтирование (бетонирование) проездов, освещение, озеленение и т.д.;

в) обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок.

г) Обеспечение населенных пунктов централизованным (нецентрализованным) холодным водоснабжением.

9.4. В муниципальную программу подлежат включению общественные территории исходя из представленных предложений граждан и общественных организаций в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.  
Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ. Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий МР «Магарамкентский район» (приложение 1 к настоящей программе).

9.5. Реализация Муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство муниципальных территорий общего пользования. Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий (приложение 5 к программе).

Для реализации мероприятий программы необходимы следующие документы:  
− минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территориях МР «Магарамкентский район» (приложение 3 к программе);

Приложение 1

К проекту Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству общественных территорий МР«Магарамкентский район»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – перечень работ по благоустройству дворовой территории изложен в приложении 4 Программы и софинансируется за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости

**2. Порядок финансового и (или) трудового участия**

**заинтересованных лиц**

2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется Администрацией МР «Магарамкентский район».

2.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется Администрацией МР «Магарамкентский район».

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения Администрации МР «Магарамкентский район», осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

**3. Условия аккумулирования и расходования средств**

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, изложенных в приложении 4 Программы, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет органа местного самоуправления поселения. Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт органом местного самоуправления поселения, либо в органах казначейства.

3.2. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной  
 комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, орган местного самоуправления поселения заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц вслучаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения. В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета органа местного самоуправления поселения с момента их зачисления на лицевой счет.

3.5. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств орган местного самоуправления поселения направляет главе МР «Магарамкентский район» копию заключенного соглашения.

3.6. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования органу местного самоуправления поселения для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

3.7. Орган местного самоуправления поселения осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.8. Орган местного самоуправления поселения обеспечивает ежемесячноеопубликование на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах вразрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежатблагоустройству.

3.9. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется органом местного самоуправления поселения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий.

3.10. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.11. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется финансовым органом МР «Магарамкентский район», заинтересованными лицами в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 2

к проекту Муниципальной программы

«Формирование комфортной

городской среды на 2018-2022 годы»

**ПОРЯДОК**  
**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайнпроектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу**

**«Формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы»**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории МР «Магарамкентский район» (далее – Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

**дворовая территория** – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

**заинтересованные лица** – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

**трудовое участие** – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

3. Разработка дизайн – проекта осуществляется органом местного самоуправления поселения.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайнпроект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде – изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн - проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

7.4. утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.  
 8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в орган местного самоуправления поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

9. Дизайн - проект утверждается муниципальной комиссией органа местногосамоуправления поселения, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение 3

к проекту Муниципальной программы

«Формирование комфортной

городской среды на 2018-2022 годы»

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ |
| 1 | ремонт дворовых проездов |
| 2 | обеспечение освещения дворовых территорий |
| 3 | установка скамеек установка урн |

Приложение 4

к проекту Муниципальной программы

«Формирование комфортной

городской среды на 2018-2022 годы»

**Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ |
| 1 | ремонт проезда к территориям, прилегающим к МКД |
| 2 | обустройство тротуаров (в том числе тротуарной плиткой) |
| 3 | установка песочниц |
| 4 | установка качелей |
| 5 | освещение детских и спортивных площадок |
| 6 | оборудование детской (игровой) площадки |
| 7 | оборудование спортивной площадки |
| 8 | озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы) |
| 9 | газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб |
| 10 | обрезка деревьев и кустарников |
| 11 | уборка сухостойных деревьев |
| 12 | Демонтаж хозяйственных построек ( в.т.ч. сараев) и строительство сараев |
| 13 | устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеровмусоросборников |
| 14 | отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью |
| 15 | иные виды работ |

Приложение 5

к проекту Муниципальной программы

«Формирование комфортной

городской среды на 2018-2022 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансировани я | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | Показатели результата мероприятий по годам | Связь с целевыми показателя ми государств енной программы (подпрогра ммы) |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории МР «Магарамкентский район» | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 - обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории МР «Магарамкентский район»с учетом приоритетов территориального развития | | | | | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих МР «Магарамкентский район» отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Администрация МР «Магарамкентский район» | Всего |  |  |  |  |  |  | повышение уровня квалификации сотрудников по мере необходимости |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Республикнский бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по проведению  инвентаризации  дворовых и  общественных  территорий,  территорий  индивидуальной  жилой  застройки и  территорий в  ведении  юридических  лиц и  индивидуальных  предпринимателей | Администрация МР «Магарамкентский район» | Всего |  |  |  |  |  |  | Предусматривает оценку состояния  сферы  благоустройства  дворовых и  общественных  территорий (с  учетом их  физического  состояния),  объектов  недвижимого  имущества  (включая объекты  незавершенного  строительства) и  земельных  участков,  находящихся в  собственности  (пользовании)  юридических лиц,  индивидуальных  предпринимателей |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Республикнский бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающим к ним территорий, в соответствие с едиными требованиями | | | | | | | | | | |
| 2.1.Мероприятия  по  благоустройству  дворовых  территорий | Администрация МР «Магарамкентский район» | Всего |  |  |  |  |  |  | количество  благоустроенных  дворовых  территорий |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Республикнский бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Мероприятия  по  благоустройству  общественных  территорий | Администрация МР «Магарамкентский район» | Всего |  |  |  |  |  |  | количество  благоустроенных  общественных  территорий |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Республикнский бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Мероприятия  по созданию  (восстановлению  , реконструкции)  объектов  централизованно  й(нецентрализов  анной) систем  холодного  водоснабжения  сельских  населенных | Администр ация МР «Магарамкентский район» | Всего |  |  |  |  |  |  | количество  созданных  (восстановленных,  реконструируемых  ) объектов  централизованной  (нецентрализованн  ой) систем  холодного  водоснабжения  сельских  населенных  пунктов |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3,25 |  |  |  |  |  |
| Республикнский бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 3 - создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МР «Магарамкентский район» | | | | | | | | | | |
| Задача № 3 - создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории | Администрация МР «Магарамкентский район» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | повышение уровня  информированнос  ти  заинтересованных  граждан и  организаций по  реализации  мероприятий по  благоустройству  территорий путем  проведения  (работы с  местными  средствами  массовой  информации,  использование  социальных сетей  и интернет-  ресурсов  вывешивание  афиш и  объявлений в  наиболее  посещаемых  местах.) |  |
| Республикнский бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные  средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.Мероприятия  по повышению  уровня  вовлеченности  заинтересованных граждан  и организаций  в проведении  публичных  обсуждений  проектов по  благоустройству  территорий | Администрация  МР «Магарамкентский район» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | подготовка  протокола  решения и/или  заключения  комиссии  о реализации  предлагаемого  проекта по  благоустройству  территорий  (проведение с  Заинтересованным  и гражданами  встреч, путем  внедрения  интерактивного  формата  обсуждений  проектов,  проектных  семинаров,  воркшопов,  дизайн-игр,  проведение  пешеходных  потоков и любые  другие форматы) |  |
| Республикнский бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные  средства |  |  |  |  |  |  |
| Всего по  муниципальной  программе | Администрация МР «Магарамкентский район» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Республикнский бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |