РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

«    16    »    10    2017г.                                                                    с. Магарамкент

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _592___

Об утверждении Плана мероприятий по реализации решения заседания Совета Безопасности Республики Дагестан от 12 сентября 2017года

№  07-05/5 в муниципальном районе  «Магарамкентский район»  __________________________________________________________________

В целях обеспечения выполнения пункта 10 Протокола Совета Безопасности Республики Дагестан от 12.09.2017года  № 07-05/5

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий по реализации решения заседания Совета Безопасности Республики Дагестан за № 07-05/5 от 12 сентября 2017года в муниципальном районе  «Магарамкентский район».

2. МКУ «Информационный центр» МР «Магарамкентский район» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МР «Магарамкентский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  МР «Магарамкентский район» Гаджиева А.Г.

Глава муниципального района                                                   Ф.З.Ахмедов

Утвержден

постановлением администрации

МР «Магарамкентский район»

от «_16__» _10__2017г. №_592__

ПЛАН

мероприятий по реализации решения

заседания Совета Безопасности Республики Дагестан

от 12 сентября № 07-05/5 в муниципальном районе «Магарамкентский район»

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Контроль за исполнением | Результат исполнения поручений по протоколу (принятое решение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка материалов к заседанию администрации муниципального района «Магарамкентский район» по вопросу «О принимаемых мерах в области экологической безопасности и санитарно- эпидемиологического благополучия района в рамках исполнения решения протокола заседания Совета Безопасности Республики Дагестан от 12 сентября 2017года № 07-05/5 | Октябрь- ноябрь 2017г. | МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ», Администрации СП, МУП ЖКХ | Гаджиев А.Г. | Утверждено постановление от 03.07.2017года. №342 «О санитарном состоянии населенных пунктов муниципального района» |
|  | Принятие участия в реализации подпрограммы «Приоритетный проект «Чистая страна» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020г оды утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014г. №326, с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов | октябрь-2017год. январь 2018г. | Гаджиев А.Г. | Ахмедов Ф.З. | Обеспечение участия района в реализации подпрограммы «Чистая страна» до 1 февраля 2018г. |
|  | Оказание содействия в выделении участков под строительство полигонов для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), а также площадок для временного хранения ТКО | До конца 2017г. по мере необходимости | Гаджиев А.Г. | Ахмедов Ф.З. | Подписанное постановление или распоряжение главы о выделении зем. участка под эти цели по мере необходимости |
|  | Продолжение работы по выявлению и пресечению незаконных разработок общераспространенных полезных ископаемых на территории района | До конца 2017г. | Гаджиев А.Г. | Ахмедов Ф.З. | До 1 февраля 2018г. навести порядок с привлечением минприроды РД с карьерами на территории района |
|  | Проводить мероприятия по устранению источников загрязнения водных объектов и (или) их участков, расположенных на территории района | До 1 января 2018г. | ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Магарамкентском районе, МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ», Администрации СП, МУП ЖКХ | Гаджиев А.Г. | По итогам подготовить справку Главе о проделанной работе по данному вопросу в срок до 25 января 2018г. |
|  | Подготовить мероприятия по предупреждению и выявлению несанкционированных свалок мусора, расположенных на территориях сельских поселений, прилегающих к водным объектам или их участкам | До 1 января 2018г. | Гаджиев А.Г., ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Магарамкентском районе, Администрации СП, МУП ЖКХ | Ахмедов Ф.З. | По итогам работы подготовить справку Главе о проделанной совместной работе по указанным мероприятиям в срок до 25 января 2018г. |
|  | Обеспечить разработку проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, планов инвестиционных программ предприятий и организаций водоснабжения, планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями, схем водоснабжения, программ производственного контроля качества и безопасности питьевой воды | До 1 января 2018г. | Гаджиев А.Г., ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Магарамкентском районе, Администрации СП, МУП ЖКХ | Ахмедов Ф.З. | Подготовить информацию по итогам работы Главе о проделанной работе в данном направлении в срок до 25 января 2018г. |
|  | Получить санитарно-эпидемиологические заключения на водоисточники и проекты зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения. | До 1 января 2018г. | ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Магарамкентском районе, Администрации СП, МУП ЖКХ | Гаджиев А.Г. | По итогам подготовить справку Главе о проделанной работе по данному пункту в срок до 25 января 2018г. |
|  | Обеспечить реализацию мероприятий по размещению в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального района сведений о качестве питьевой воды и планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | До 1 января 2018г. | Гаджиев А.Г., МКУ «Информационный центр» МР «Магарамкентский район» | Ахмедов Ф.З. | Курирующему заместителю необходимо на постоянной основе отслеживать за деятельностью информационного отдела для отражения на сайте о проводимой работе по данному направлению |
|  | Привести в соответствие с требованиями СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов | До 1 января 2018г. | Гаджиев А.Г., МУП «ЖКХ» | Ахмедов Ф.З. | Подготовить справку Главе МО о проделанной работе в этом направлении до 25.01.2018г. |
|  | Приобрести необходимое количество специализированных автотранспортных средств, контейнеров для сбора ТКО и оборудовать типовые площадки для мусорных контейнеров в районных центрах | До 1 января 2018г. | Гаджиев А.Г готовит на 2018год предложения о необходимой спецтехнике для предусмотрения средств в бюджете | Ахмедов Ф.З. | Готовит справку Главе о проделанной работе в этом направлении до 25.01. 18г. |
|  | Подготовить итоговую справку для аппарата Совета Безопасности Республики Дагестан о проведенной работе по реализации протокольных поручений заседания Совета Безопасности РД от 12 сентября 2017г. за № 07-05/5 | До 1 февраля 2018г. | Гаджиев А.Г., Эфендиев Г. | Ахмедов Ф.З. | Итоговая справка об исполнении решений по протоколу № 07-05/5 от 12.09.2017г. Совета Безопасности РД до 1 февраля 2018г. |