РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_24_ »  __02___   2022 г.                                                                                   № _85_

с.Магарамкент

.

Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке

к  паводкоопасному сезону  и пропуску   паводковых вод на

территории   МР «Магарамкентский район»

В целях организации и проведения мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий в период весенне-летнего половодья, обеспечения готовности сил и средств районного звена РСЧС к осуществлению  мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории МР «Магарамкентский район» в 2022 году  постановляю:

1.Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории МР «Магарамкентский район» на 2022 год согласно приложению.

2.Организацию и проведение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории МР «Магарамкентский район» возложить на Комиссию  администрации МР «Магарамкентский район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

3.Комиссии администрации МР «Магарамкентский район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  пожарной безопасности:

- до наступления паводкового периода провести заседание  Комиссии по вопросу подготовки территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального района к безаварийному пропуску  паводковых вод в 2022 году  на территории МР «Магарамкентский район».

4.Рекомендовать главам  сельских поселений:

- проанализировать возможную  паводковую обстановку, провести работы по определению предполагаемых зон затопления на территориях сельских поселений, примыкающих к водным объектам и  оползневым участкам;

- уточнить  планы оповещения и обеспечить своевременное информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных  разливами паводковых вод и половодья.

5.Рекомендовать директору Магарамкентского филиала ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Мирзеханову М.С.:

- обеспечить безопасное прохождение  паводковых вод в районе с.Мугерган;

- выполнить работы по подсыпке и укреплению берегозащитных сооружений (ограждений дамб, обвалов).

6.Рекомендовать начальнику ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в Магарамкентском районе» Муртазаевой А.Р. спланировать комплекс  санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попавшего в зону затопления, острыми кишечными инфекциями.

7.Рекомендовать главному врачу ГБУ РД  «Магарамкентская ЦРБ»              Беглерову Г.Г.	подготовить дополнительные  койко-места в лечебно-профилактических учреждениях для возможных пострадавших, создать запас необходимых медикаментов.

8.Директору МБУ МР «Магарамкентский район» «ЖКХ» Хидирову С.Г. усилить надзор за эффективностью работы сооружений централизованного  питьевого водоснабжения.

9.Главам   сельских поселений, руководителям организаций и учреждений района представить информацию в Комиссию администрации МР «Магарамкентский район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в срок до 25.04.2022 года.

10.Признать утратившим силу постановление администрации МР «Магарамкентский район» от 19.03.2021г. № 83 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке к  паводкоопасному сезону  и пропуску   паводковых вод на территории   МР «Магарамкентский район».

10.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МР «Магарамкентский район»                        Рагимханова Ф.Э.

Глава муниципального района                                                               Ф.З. Ахмедов

Приложение

к постановлению администрации

МР «Магарамкентский район»

от «___»  ______ 2022 г.  № ___

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН

мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону

и пропуску паводковых вод на территории

МР «Магарамкентский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и подготовка проведения заседания КЧС и ОПБ администрации МР «Магарамкентский район» по вопросам готовности ТП РСЧС к весенне-летнему пропуску паводковых вод в 2022 году и контроль выполнения решения | март-апрель | КЧС и ОПБ администрации МР «Магарамкентский район», отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Магарамкентский район» |  |
| 2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления с целью обеспечения систематического информирования населения о развитии паводковой обстановки | В паводковый период | МКУ МР «Магарамкентский район» «ЕДДС», КЧС и ОПБ администрации МР «Магарамкентский район», главы сельских поселений |  |
| 3. | Организация мониторинга паводковой обстановки с привлечением глав сельских поселений | В паводковый период | КЧС и ОПБ администрации МР «Магарамкентский район», отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Магарамкентский район» |  |
| 4. | Уточнение группировки сил и средств территориальной подсистемы РСЧС муниципального района, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий | март - апрель | МКУ МР «Магарамкентский район» «ЕДДС», КЧС и ОПБ администрации МР «Магарамкентский район», главы сельских поселений, руководители организаций и учреждений |  |
| 5. | Уточнение и создание резервных запасов горючих и смазочных материалов, медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости | март - апрель | КЧС и ОПБ администрации МР «Магарамкентский район», главы сельских поселений, отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Магарамкентский район» |  |
| 6. | Организация выполнения и постоянный контроль за осуществлением в районе берегоукрепительных, руслоочистительных и других мероприятий по готовности к паводковому сезону | В течение года | КЧС и ОПБ администрации МР «Магарамкентский район», главы сельских поселений, руководители организаций и учреждений |  |
| 7. | Организация информирования населения через средства массовой информации о действиях органов управления, сил и средств РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, проведению мероприятий по защите населения, домовладений, материальных и культурных ценностей | Постоянно в паводковый период | КЧС и ОПБ администрации МР «Магарамкентский район», редакция газеты «Самурдин сес», ОТВ «Шарвили», МКУ МР «Магарамкентский район» «Информационный центр» |  |
| 8. | Обеспечение контроля за паводковой обстановкой с представлением в ГУ МЧС России по РД обобщенных докладов о ситуации, сложившейся на территории района | При осложнении обстановки согласно Табелю срочных донесений | МКУ МР «Магарамкентский район» «ЕДДС», КЧС и ОПБ администрации МР «Магарамкентский район», отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Магарамкентский район» |  |