РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ №   156

«16»      03    2016 г.                                                                                              с.Магарамкент

.

Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке

к  паводкоопасному сезону  и пропуску   паводковых вод на

территории   МР «Магарамкентский район»

В целях организации и проведения мероприятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий в период весенне-летнего половодья, обеспечения готовности сил и средств районного звена РСЧС к осуществлению  мероприятий по безаварийного пропуску паводковых вод на территории МР «Магарамкентский район» в 2016 году  п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке к паводковому сезону и пропуску паводковых вод на территории МР «Магарамкентский район» на 2016 год согласно приложению 1.

2.Организацию и проведение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории МР «Магарамкентский район» возложить на Комиссию  администрации МР «Магарамкентский район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

3.Комиссии  администрации МР «Магарамкентский район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения  пожарной безопасности:

-до наступления паводкового периода провести заседание  Комиссии по вопросу подготовки территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального района к безаварийному пропуску  паводковых вод в 2016 году  на территории МР «Магарамкентский район».

4.Рекомендовать главам  сельских поселений:

-проанализировать возможную  противопаводковую обстановку, провести работы по определению предполагаемых зон затопления на территориях сельских поселений, примыкающих к водным объектам и  оползневым участкам;

-уточнить  планы оповещения и обеспечить своевременное информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных  разливами паводковых вод и половодья.

5.Рекомендовать директору Магарамкентского филиала ФГБУ «Минмелиоводхоз РД»  Магомедбекову А.А.:

-обеспечить безопасное прохождение  паводковых вод в районе с.Мугерган;

-выполнить работы по подсыпке и укреплению берегозащитных сооружений (ограждений дамб, обвалов) и  их состоянием.

6.Рекомендовать начальнику ССГБУЗ «ЦГ и Э» в Магарамкентском районе                    Муртазаевой А.Р. спланировать комплекс  санитарно-гигиенических  и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попавшего в зону затопления, острыми кишечными инфекциями.

7.Рекомендовать главному врачу ГБУ РД  «Магарамкентская ЦРБ»              Беглерову Г.Г.	подготовить дополнительные  койко-места в лечебно-профилактических учреждениях для возможных пострадавших, создать запас необходимых медикаментов.

8.Директору МУП «ЖКХ» Хидирову С.Г. усилить надзор за эффективностью работы сооружений централизованного  питьевого водоснабжения.

9.Главам   сельских поселений, руководителям организаций и учреждений района представить информацию в Комиссию администрации МР «Магарамкентский район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в срок до 15.04.2016 года.

10.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МР «Магарамкентский район»                        Мурадалиева Г.Ж.

Глава муниципального района                                                  Ф.З. Ахмедов

Приложение 1

к постановлению администрации МР

«Магарамкентский район»

от «16»  03   2016 г. № 156

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН

мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону

и пропуску паводковых вод на территории

МР «Магарамкентский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и подготовка проведения заседания КЧС и ПБ администрации МР «Магарамкентский район» по вопросам готовности ТП РСЧС к весенне-летнему пропуску паводковых вод в 2016 году и контроль выполнения решения | Март 2016 года | КЧС и ПБ |  |
| 2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления с целью обеспечения систематического информирования населения о развитии паводковой обстановки | В паводковый период | ЕДДС КЧС И ПБ, главы сельских поселений |  |
| 3. | Организация мониторинга паводковой обстановки с привлечением глав сельских поселений | В паводковый период | КЧС и ПБ |  |
| 4. | Уточнение группировки сил и средств территориальной подсистемы РСЧС муниципального района, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий. | До 30 марта | ЕДДС, КЧС и ПБ, главы сельских поселений, руководители организаций и учреждений |  |
| 5. | Уточнение и создание резервных запасов горючих и смазочных материалов, медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости | Марта 2016 г. | ЕДДС, КЧС и ПБ, главы сельских поселений |  |
| 6. | Организация выполнения и постоянный контроль за осуществлением в районе берегоукрепительных, руслоочистительных и других мероприятий по готовности к паводковому сезону | В течение года | КЧС и ПБ, главы сельских поселений, руководители организаций и учреждений |  |
| 7. | Организация информирования населения через средства массовой информации о действиях органов управления, сил и средств РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, проведению мероприятий по защите населения, домовладений, материальных и культурных ценностей | Постоянно в паводковый период | КЧС и ПБ, редакция газеты «Самурдин сес», ОТВ «Шарвили» |  |
| 8. | Обеспечение контроля за паводковой обстановкой с представлением в ГУ МЧС России по РД обобщенных докладов о ситуации, сложившейся на территории района | При осложнении обстановки согласно Табелю срочных донесений | ЕДДС, КЧС и ПБ |  |