

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

### АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218**

«22»05\_\_\_\_\_2017г с. Магарамкент

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Магарамкентский район» к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018годов   
**п о с т а н о в л я ю**:

1. Образовать штаб по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов в следующем составе:

Гаджиев А.Г. – заместитель главы администрации МР «Магарамкентский

район»(начальник штаба)

Бегов М. Ю. – директор МКУ «Отделстроительства, архитектуры и

ЖКХ»(заместитель начальника штаба)

Мамедкеримов Э.З. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации МР

«Магарамкентскийрайон»

Абейдуллаев У. М. – начальник управления образования администрации

МР «Магарамкентский район

Хидиров С.Г.– директор МУП «ЖКХ»  
Абдулгалимов А. Н.–начальник отдела взаимодействия с органами местного

самоуправления и обращениями граждан администрации

МР «Магарамкентский район»

Кадыров Т. А. – директор МБУ «ОКС».

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Магарамкентский район» Гаджиева А.Г.

**Глава муниципального района Ф.З. Ахмедов**

**УТВЕРЖДЕН**

постановлением администрации

МР «Магарамкентский район»

\_22\_\_.\_\_05\_\_\_.2017\_ № \_218\_

План

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ муниципального района «Магарамкентский район»

к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятий  ( какие виды работ и в каких населенных пунктах) | Ед. измерения  (кв.м, км, ед., и т.д.) | Всего в  МО | Задание по подготовке  (кв.м, км, ед., и т.д.) | Финансирование  мероприятий  (тыс. руб.) | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1 | Жилищный  Фонд  (в разрезе видов работ по МКД) | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водоснабжение, в том числе замена ветхих сетей  (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица, насосы и т.д) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена труб диаметром 325 на участке «Куйсун» «Водовод Джепель- Магаракент-Гапцах» | п/м | 500 | 500 | 640 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | МУП «ЖКХ» |
| 2.2 | Замена насосов ЭЦВ (артезианская скважина с. Магарамкент) | Шт. | 1 | 1 | 60 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | МУП «ЖКХ» |
| 2.3 | Ремонт разводящих сетей в с. Магарамкент диаметром 110мм | п/м | 1200 | 1200 | 800 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | МУП «ЖКХ» |
| 2.4 | Ремонт разводящих сетей в с. Куйсун диаметром 100мм | п/м | 1500 | 1500 | 50 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | МУП «ЖКХ» |
| 2.5 | Ремонт разводящих сетей в с. Гильяр диаметром 100мм | п/м | 100 | 100 | 400 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | МУП «ЖКХ» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водоотведение в том числе замена ветхих сетей  (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельные  (в разрезе видов работ, тепловых насосов и т.д.) | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тепловые сети, в том числе замена ветхих сетей  (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Газоснабжение (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов в зоне обслуживания ЭГС | Шт. | 720 | 720 | 320 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | Эксплутационно-газовая служба Магарамкентского района ОАО «Дагестангазсервис |
| 6.2 | Текущий ремонт ГРП в с. Магарамкент, Гапцах, Новый Аул, Яраг-Казмаляр, Картас-Казмаляр, Филя, Бут-Казмаляр | Ед. | 10 | 10 | 350 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | Эксплутационно-газовая служба Магарамкентского района ОАО «Дагестангазсервис |
| 6.3 | Текущий ремонт ШРП в зоне обслуживания ЭГС Магарамкентского района | Ед. | 20 | 20 | 150 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | Эксплутационно-газовая служба Магарамкентского района ОАО «Дагестангазсервис |
| 6.4 | Покраска газопровода среднего давления диаметром 159 мм в с. Магарамкент, Гапцах, АГРС -Советское | Км. | 6,0 | 6,0 | 481 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | Эксплутационно-газовая служба Магарамкентского района ОАО «Дагестангазсервис |
| 6.5 | Остекление оконных переплетов и ремонт кровли здания ГРП | Ед. | 10 | 10 | 25 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | Эксплутационно-газовая служба Магарамкентского района ОАО «Дагестангазсервис |
| 7 | Электроснабжение (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ремонт электропроводки МКДОУ «Теремок» в с. Магарамкент |  |  |  | 245 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | Магарамкентские РЭС ОАО «ЭС ОАО «Дагэнергосеть» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Благоустройство (в разрезе видов работ, протяж, улица) |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Гравирование дороги к полигону в с. Магарамкент | п/м | 400 | 400 | 900 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | Администрация СП «сельсовет «Магарамкентский» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Создание материально-технических ресурсов |  |  |  | 370 |  | Администрация СП «сельсовет «Магарамкентский» |
| 10 | Создание топлива |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Обеспечение твердым топливом Азадоглынской СОШ | Куб.м | 65 | 65 | 40 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | Администрация МР «Маграмкентский район» |
| 10.2 | Обеспечение твердым топливом Гарахской ООШ | Куб.м | 45 | 45 | 27 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | Администрация МР «Маграмкентский район» |
| 10.3 | Обеспечение твердым топливом Чахчахской НОШ | Куб.м | 15 | 15 | 9 | 01.06.2017г. по 31.09.2017г. | Администрация МР «Маграмкентский район» |







