

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 781**

«28» 12\_ 2017г. с.Магарамкент

**Об утверждении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2018 год**

В целях внедрения в муниципальном районе «Магарамкентский район» стандарта развития конкуренции и обеспечения благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе «Магарамкентский район» **постановляю:**

1. Утвердить План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2018 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального района «Магарамкентский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Магарамкентский район» Гаджиева А.Г.

**Глава муниципального района Ф.З. Ахмедов**

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к постановлению администрации**  **МР «Магарамкентский район»**  **от «28» \_\_12\_\_\_\_2017г. №781** |

**План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объектов | Место  расположения объекта | Стоимость строительства объекта, млн. руб. | Источники финансирования (бюджет, средства организации, инвестиционные фонды) | Сроки строительства объекта | Проектная мощность | Фактическое состояние (этап подготовки или исполнения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Строительство** | | | | | | | |
| 1 | Асфальтирование улиц с. Оружба | РД, Магарамкентский район, с. Оружба | 6,1 | Местный бюджет | 07.2018г.-09.2018г. | 1,2 км |  |
| 2 | Асфальтирование дороги с СОШ в с. Яраг-казмаляр | РД, Магарамкентский район, с. Яраг-казмаляр | 0,460 | Местный бюджет | 05.2018г.-06.2018г. | 90 м |  |
| 3 | Капитальный ремонт улиц в с. Магарамкент | РД, Магарамкентский район, с. Магарамкент | 4,8 | Местный бюджет | 04.2018г.-06.2018г. | 840 м |  |
| 4 | Реконструкция автомобильной  дороги Ново-Гапцах - Ново-Филя  - Тагиркент - Ялама с подъездом  к приграничной станции «Самур» | РД, Магарамкентский район | 80.0 | Республиканский бюджет | 01.01.2018 г –  01.01.2019 г. |  |  |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги от  федеральной автомобильной дороги  «Кавказ» к с. Сенгеровский,км 0 - км 4 | РД, Магарамкентский район | 19,4 | Республиканский бюджет | 01.01.2018 г – |  |  |
| 6 | Строительство автомобильной дороги  Куллар - Яруквалар на участке км 0 - км 3,8 | РД, Магарамкентский район | 40 | Республиканский бюджет | 01.01.2019 г. |  |  |
| **Электрификация** | | | | | | | |
| 1 | Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи В/В 10/0,4квт над землей в с. Оружба | РД, Магарамкентский район, с. Оружба | 2,6 | Местный бюджет | 07.2018г.-08.2018г. | 1,9 км |  |