**Чек-лист контроля хода реализации программы «формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Название объекта** | | | **Благоустройство площади**  **МР "Магарамкентский район",СП "Яраг-Казмаляр" ул. М. Ярагского, 36** |
| **2** | **Населенный пункт** | | | **сел. Яраг-Казмаляр** |
| **3** | **Численность населения села** | | | **2952** |
| **4** | **Наличие инженерных изысканий** | | | **отсутствует** |
| 4.1 | Наименование | | |  |
| 4.2 | Дата | | |  |
| 4.3 | Номер | | |  |
| 4.4 | организация, проводившая инженерные изыскания | | |  |
| **5** | **Наличие проектной документации** | | | **имеется** |
| 5.1 | Наименование проектировщика | | | **ООО «Проектный центр «ИВЕСТ-ПРОЕКТ»** |
| **5.2** | **Наличие положительного заключения экспертизы на проектную документацию** | | | **имеется** |
| 5.2.1 | Орган, выдавший заключение | | |  |
| 5.2.2 | Дата заключения | | |  |
| 5.2.3 | Номер заключения | | |  |
| **5.3** | **Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства** | | | **имеется** |
| 5.3.1 | Орган, выдавший заключение | | | **ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов»** |
| 5.3.2 | Дата заключения | | | **24.05.19** |
| 5.3.3 | Номер заключения | | | **№ 4- 8- 1- 0257-19** |
| **5.4** | **Наличие выделенного земельного участка под строительство (реконструкцию)** | | | **имеется** |
| **5.4.1** | **Орган, предоставивший земельный участок** | | | **СП «село Яраг-Казмаляр»** |
| **5.4.2** | **Реквизиты решения органа, предоставившего земельный участок** | | |  |
| а) | Дата | | |  |
| б) | Номер | | | **05:10:000006: 830** |
| в) | Вид документа | | | **ЕГРН** |
| **5.4.3** | **Документ, подтверждающий права на земельный участок** | | | **ЕГРН** |
| **6.** | **Наличие разрешения на строительство** | | | **отсутствует** |
| 6.1 | Орган, выдавший разрешение на строительство | | | **-** |
| 6.1.1 | Дата разрешения | | | **-** |
| 6.1.2 | Номер разрешения | | | **-** |
| 6.2 | Срок действия разрешения на строительство | | | **-** |
| **7.** | **Курирующий заместитель министра** | | | **-** |
| **8.** | **Курирующий заместитель главы администрации** | | | **Гаджиев Ариф Гаджиевич** |
| **9.** | **Проведение торгов на заключение договора на проведение строительных работ** | | | **имеется** |
| 9.1 | Дата аукциона | | | **24.06.19г.** |
| 9.2 | Победитель аукциона | | | **ООО «ГРЭН»** |
| **10.** | **Наличие договора на проведение строительных работ** | | | **имеется** |
| 10.1 | Дата | | | **09.07.2019г.** |
| 10.2 | Номер | | | **0303300135719000003** |
| 10.3 | Наименование подрядчика | | | **ООО «ГРЭН»** |
| 10.4 | Ответственный за строительный участок | | | **Гусейнов А.С.** |
| **11.** | **Наличие извещения о начале строительных работ** | | | **отсутствует** |
| 11.1 | дата | | | **-** |
| 11.2 | номер | | | **-** |
| **12.** | **Строительный контроль подрядчика** | | | **имеется** |
| 12.1 | ФИО ответственного | | | **Гусейнов А.С** |
| 12.2 | Сведения о ходе строительного контроля | | | **Контроль осуществляется** |
| **13.** | **Строительный контроль заказчика** | | | **МБУ «ОКС»** |
| 13.1 | ФИО ответственного | | | **Кадиров Т.А.** |
| 13.2 | Сведения о ходе строительного контроля | | | **Контроль осуществляется** |
| **14.** | **Государственный строительный надзор** | | | **отсутствует** |
| 14.1 | ФИО ответственного | | | **-** |
| 14.2 | Сведения о ходе государственного строительного надзора | | | **-** |
| **15.** | **Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год,**  **тыс. руб.** | | | **3447,92** |
| **16.** | **Исполнение кассового плана** | | |  |
|  | **Период** | **План,**  **тыс. рублей** | **Факт,**  **тыс. рублей** | **Причины отставания**  **(при наличии)** |
| 16.1 | Освоено: | **3447,92** | **119,0** | **Оплата за ПСД** |
| 16.2 | Август |  |  |  |
| 16.3 | Сентябрь |  |  |  |
| 16.4 | Октябрь |  |  |  |
| 16.5 | Ноябрь |  |  |  |
| 16.6 | Декабрь |  |  |  |
| **17.** | **Наличие заключения о соответствии законченного строительством объекта проектной документации** | | | **отсутствует** |
| 17.1 | Орган, выдавший разрешение на строительство | | | **-** |
| 17.2 | Дата разрешения | | | **-** |
| 17.3 | Номер разрешения | | | **-** |
| **18.** | **Наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию** | | | **отсутствует** |
| 18.1 | Орган, выдавший разрешение на строительство | | | **-** |
| 18.2 | Дата разрешения | | | **-** |
| 18.3 | Номер разрешения | | | **-** |
| **19.** | **Наличие информационных щитов на строительной площадке** | | | **имеется** |
| 19.1 | Количество щитов | | | **1** |
| 19.2 | Соответствие стандарту макета | | | **соответствует** |
| 19.3 | Примечание | | | **-** |
| **20.** | **Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений** | | | **отсутствует** |
| 20.1 | Количество щитов | | | **-** |
| 20.2 | Соответствие стандарту макета | | | **-** |
| 20.3 | Примечание | | | **-** |
| **21.** | **Наличие информации на сайте Минстроя РД (Минэкономразвития РД)** | | | **имеется** |
| 21.1 | Оценка качества информации | | | хорошо |
| **22.** | **Наличие информации на сайте муниципального образования** | | | **имеется** |
| 22.1 | Оценка качества информации | | | хорошо |