УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

МР «Магарамкентский район»

16  __. _05_____.2022_ № 197_

План

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы муниципального района «Магарамкентский район»

к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов

| № п/п | Наименования мероприятий ( какие виды работ и в каких населенных пунктах) | Ед. измерения (кв.м, км, ед., и т.д.) | Всего в МО | Задание по подготовке (кв.м, км, ед., и т.д.) | Финансирование мероприятий (тыс. руб.) | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный Фонд Ремонт подъездов в МКД по адресу Лезгинцева ,3 | Тыс. кв.м., кв.м | 7 МКД Площадь- 4,9тыс.кв.м | 40кв.м | 55 | с01.06.2022г. по 01.10.2022г. | Жильцы дома (способ управления- непосредственный) |
| 2 | Водоснабжение, в том числе замена ветхих сетей (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица, насосы и т.д | Км, ед | 480всего по району, 42 км центр. водоснабжение |  | 3050,0 | с01.06.2022г. по 01.10.2022г. | МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 2.1 | Ремонт водовода в с.Гильяр | км | 0,3 | 0,3 | 950 | с01.06.2022г. по 01.10.2022г. | МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 2.2 | Замена насосов ЭЦВ (артезианская скважина с. Магарамкент) | Ед. | 1 | 1 | 100 | с01.06.2022г. по 31.09.2022г. | МБУ «ЖКХ» МР «Магарамкентский район» |
| 2.3 | Замена труб диаметром 250мм. с. Гапцах | км | 0,3 | 0,3 | 800 | с01.06.2022г. по 31.09.2022г. | Администрация СП «село Гапцах» |
| 2.4 | Ремонт разводящих сетей в с. Гильяр диаметром 100мм | км | 2,64 | 2,64 | 1200 | с01.06.2022г. по 31.09.2022г. | Администрация СП «село Гильяр» |
| 3 | Водоотведение в том числе замена ветхих сетей (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) | - | отсутствует | - | - | - | - |
| 4 | Тепловые сети, в том числе замена ветхих сетей(в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) | - | отсутствуют | - | - | - | - |
| 5 | Газоснабжение (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) | Ед. | 600 | 600 |  |  | Эксплутационно-газовая служба Магарамкентского района ООО «Газпром газораспределение Дагестан» |
| 6 | Электроснабжение (в разрезе видов работ, диаметр, протяж, улица) | км | 604 | 604 |  |  | Магарамкентские РЭС ПАО Россети СК «Дагэнерго» |
| 7 | Создание материально-технических ресурсов |  |  |  | 100 |  | Администрация СП «сельсовет «Магарамкентский» |
| 8 | Создание топлива Дрова/уголь | Тонн | 170/30 | 170/30 | 730/450 | с01.06.2022г. по 01.10.2022г. | Администрация МР «Магарамкентский район» |
| 8.1 | Обеспечение твердым топливом МКОУ «Азадоглынская СОШ» | тонн | 65/12 | 65/12 | 290/230 | с01.06.2022г. по 01.10.2022г. | Администрация МР «Магарамкентский район» |
| 8.2 | Обеспечение твердым топливом МКОУ «Гарахская ООШ» | тонн | 45/10 | 45/10 | 170/120 | с01.06.2022г. по 01.10.2022г. | Администрация МР «Магарамкентский район» |
| 8.3 | Обеспечение твердым топливом МКОУ «Чахчахская НОШ» | тонн | 15/4 | 15/4 | 65/50 | с01.06.2022г. по 01.10.2022г. | Администрация МР «Магарамкентский район» |
| 8.4 | Обеспечение твердым топливом МКОУ «Макаказмалярская НОШ» | тонн | 15/4 | 15/4 | 65/50 | с01.06.2022г. по 01.10.2022г. | Администрация МР «Магарамкентский район» |
| 8.5 | Обеспечение твердым топливом МКДОУ детский садик «Родничок» с. Азадоглы | тонн | 30 | 30 | 140/0 | с01.06.2022г. по 01.10.2022г. | Администрация МР «Магарамкентский район» |
| 9 | Котельные (в разрезе видов работ, тепловых насосов и т.д.) Замена котлов Филялинская СОШ №1 | шт | 1 | 1 | 600,0 | с01.06.2022г. по 01.10.2022г. | Администрация МР «Магарамкентский район», МБУ «ОКС» |